Проект «Бот Города и погода»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этап** | Дата | Работы: |
| **Создание команд. Описание проекта** | 4 апр | Подготовка описания проекта.  Сбор информации о структуре. |
| **Задание (ТЗ)** | 7 апр | Подготовка ТЗ:   1. Сбор информации 2. Проработка структуры бота 3. Программирование базового функционала бота (приветствие, регистрация) 4. Подготовка БД 5. Проработка ошибок при игре в города и задании города для погоды. 6. Возможность смены города пользователя 7. Подготовка презентации |
| **ТЗ+Часть задания выполнена** | 11 апр | Регистрация  Проработка структуры бота |
| **Код+Работающая часть проекта** | 12 апр | Программирование базового функционала бота (приветствие и регистрация)  Подготовка БД |
| **Код+Работающая часть+Черновик пояснительной записки и презентации** | 18 апр | Ответы в игре города  Подготовка презентации |
| **Код+Пояснительная записка+Презентация+ПочтиВсе работает** | 20 апр | Подготовлена презентация о работе бота telegram  Доделаны не значительные команды |
| **Все готово** | 26 апр | Выступление  Загрузка проекта |